ZMLUVA O DIELO
na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka.

1. Zmluvné strany

1.1 Zhotoviteľ:  Jozef Žufka

Ul. horná 24, 038 61 Vrútky

IČO:            10873252

1.2 Objednávateľ: Základná škola s materskou školou

Ul. M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky

V zastúpení:    PaedDr. Erika Repková, riaditeľka školy

IČO:                  37811673

DIČ:                  2021673399

2. Predmet zmluvy:

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná

objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto

zmluve  pre objednávateľa vykoná položenie rozbitej dlažby na chodbe ZŠ v rozsahu

cca 38m2.

Cenová ponuka je súčasťou zmluvy.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie

dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

2.3. Predmetom zmluvy je výmena zničenej podlahovej krytiny na chodbe ZŠ v zmysle

Cenovej ponuky zo12.12. 2013.

3.Ďalší záväzok zhotoviteľa

3.1 Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy,

dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií.

4. Čas plnenia

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1, 3.1, 4.3

tejto zmluvy v termíne do 29. 12. 2013: 
      Začiatok rekonštrukčných prác: 20. 12.2013. Ukončenie rekonštrukčných prác: 29. 12.

2013.

4.2 Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa

dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím

spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet

zmluvy v dojednanom termíne.

4.3 Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia.

5. Spolupôsobenie objednávateľa

5.1 Zhotoviteľ pri rekonštrukčných prácach dodrží Vyhlášku č. 532/2002 Z. z. o všeobecno-

technických požiadavkách na výstavbu ako aj všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia

v dotknutej časti areálu budúcej stavby.

5.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä v

sprístupnení priestorov školy k uskutočneniu rekonštrukčných prác, odovzdaní

doplňujúcich údajov a podkladov o dotknutom území, v zaujatí stanoviska, ktorých

potreba vznikne počas spracovania realizácie. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ

do 3 dní od doručenia požiadavky zhotoviteľa. Pre prípad spolupôsobenia, ktoré

objednávateľ nemôže poskytnúť vlastnými silami, dohodnú zmluvné strany osobitnú

lehotu.

5.3.Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych a faktických

chýb

6. Cena a platobné podmienky

6.1  Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo – výmena podlahovej krytiny za dlažbu je

spracovaná v súlade so zák. č. 18/1996 z.z. o cenách. 
       Cena predmetu diela : 1 165, 99 ,- €
       DPH 20 % :                 nie je platcom DPH
       Cena spolu :                1 165,99 €
       slovom: jedentisícstošesdesiatpäť a 00/99 €.

6.2 Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok

na úhradu vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa

nedosiahne dohoda o cene, požiada zhotoviteľ súd o rozhodnutie.

6.3  Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu

zmluvy v zmysle bodu 4.1. Faktúra bude splatná do 7 dní od jej odoslania

objednávateľovi. Objednávateľ sa dohodol so zhotoviteľom na poskytnutí zálohy vo

výške 500, €.

7. Zodpovednosť za závady, záruka

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi.

Za závady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené

porušením jeho povinnosti.

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za závady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov

poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti

nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich

použití trval.

7.4 Záručná doba je 3 roky a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.5  Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /závady diela/ bez

zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 20 dní od uplatnenia reklamácie.

8. Zmluvné pokuty

8.1 Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí

objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

8.2 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny

diela za každý deň prekročenia lehoty stanovenej v ods. 7.5 zmluvy.

8.3 Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je

povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za

každý deň meškania.

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou.

9.2 Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva

uzavretá, zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach

dotknutých touto zmenou.

9.3 Na predmet tejto zmluvy sa vzťahujú autorské práva zhotoviteľa.

9.4 Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno

vyhotovenie.

Vo Vrútkach dňa 12.12.2013

Objednávateľ:............................................                        Zhotoviteľ:....................................

PaedDr. Erika Repková                                                    Jozef Žufka